⚡ EnerFlow

Projektabschlussbericht

Athanasios Diamantis (Saki) · Energy-Musterbeispiel AG · Stand 09.07.2026

# 1. Projektübersicht

EnerFlow ist ein lokales Energiemanagementsystem, das eine Photovoltaikanlage, einen Batteriespeicher (Sonnen) und eine Wärmepumpe (Novelan Helox 5) intelligent vernetzt. Überschüssige Solarenergie wird automatisch in thermische Energie umgewandelt, indem die Warmwasser-Solltemperatur dynamisch angehoben wird, sobald ausreichend PV-Überschuss und Batterieladung vorhanden sind. Das Projekt wurde im Rahmen einer Qualifizierungs-maßnahme als Portfolio-Projekt für die anschließende Bewerbungsphase entwickelt und ist gleichzeitig produktiv gegen reale Hardware im Einsatz.

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Projektzeitraum | 20.05.2026 (Voruntersuchung) – 09.07.2026 (Stand dieses Berichts) |
| Sprints | 5 abgeschlossene Sprints + 1 Korrekturphase |
| Umfang | 17 User Stories, davon 12 vollständig umgesetzt |
| Tests | 90 automatisierte Tests über 18 Testklassen |
| Technologie | Java 21 / Spring Boot 3, PostgreSQL, Docker, Thymeleaf/Bootstrap |
| Repository | github.com/AthanasiosDiamantis/enerflow |

# 2. Zielerreichung (Soll/Ist-Abgleich)

Die im Pflichtenheft und in den User Stories definierten Anforderungen wurden zum überwiegenden Teil vollständig umgesetzt. Folgende Tabelle fasst den Stand je Epic zusammen (Details siehe User Stories v1.6 und PSP v1.4):

| Epic | Kurzbeschreibung | Status |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Dashboard, Energiefluss-Visualisierung, Einsparungsanzeige | ✅ vollständig |
| EP-02 | Automatisierungslogik, Sicherheitsgrenzwerte, Toggle | ✅ überwiegend (1 Story offen, 1 teilweise, 1 für v2.0 vorbereitet) |
| EP-03 | Geräteschnittstellen (Wärmepumpe, Batterie) | ✅ vollständig |
| EP-04 | Login, rollenbasierter Zugriff | ✅ vollständig (inkl. nachträglicher Korrektur, siehe Kap. 4) |
| EP-05 | Historische Datenspeicherung | ◐ teilweise |
| EP-06 | Geräte-/Systemkonfiguration inkl. UI | ✅ vollständig (UI nachträglich ergänzt, siehe Kap. 4) |

Bewusst nicht umgesetzt bzw. auf v2.0 verschoben: Netzeinspeise-Sperre mit abgesenktem Schwellwert (US-02-02) sowie die Heizwassertank-Steuerung in Übergangsmonaten (US-02-05, bereits als Feature-Flag vorbereitet). Beide Punkte waren von Anfang an als niedrige Priorität bzw. spätere Ausbaustufe eingeplant und stellen keine Abweichung vom vereinbarten Projektumfang dar.

# 3. Projektverlauf

Nach einer dreitägigen Voruntersuchung zur technischen Machbarkeit der Geräteschnittstellen wurde das Projekt in fünf Sprints à ca. einer Woche umgesetzt:

- Sprint 1 (28.05.–06.06.): Geräteschnittstellen zu Wärmepumpe und Batterie

- Sprint 2 (15.06.–17.06.): Automatisierungslogik, Flapping-Schutz, Toggle-Mechanismus

- Sprint 3 (18.06.–23.06.): Login, rollenbasierte Grundstruktur, Datenpersistenz

- Sprint 4 (24.06.–25.06.): Dashboard, Energiefluss-Visualisierung, Einsparungsanzeige

- Sprint 5 (26.06.–02.07.): Docker-Containerisierung, vollständige Test-Suite

Bei der Erstellung des Benutzerhandbuchs nach Sprint 5 fiel auf, dass zwei bereits spezifizierte Rollenfunktionen (Gerätekonfiguration für Anlagenverwalter, Benutzer-verwaltung für Administratoren) zwar im Backend, aber noch ohne Bedienoberfläche vorhanden waren – und dass die Rollenprüfung bislang nur auf Authentifizierungs-, nicht auf Autorisierungsebene griff. Diese Lücke wurde in einer zusätzlichen Korrekturphase (08.–09.07.2026) vollständig geschlossen, inklusive 18 neuer Tests.

# 4. Technische Ergebnisse

## 4.1 Architektur

EnerFlow folgt konsequent dem Prinzip der hexagonalen Architektur (Ports & Adapters): Der Kern enthält herstellerunabhängige Interfaces und die gesamte Entscheidungslogik, die Adapter-Schicht implementiert diese herstellerspezifisch. Neue Gerätehersteller erfordern dadurch lediglich neue Adapter, keinen Umbau des Kerns.

## 4.2 Absicherung und Qualität

Das System ist vollständig über JWT-basierte Authentifizierung sowie rollenbasierte Autorisierung (ROLE_USER/MANAGER/ADMIN) abgesichert, inklusive Account-Lockout nach wiederholten Fehlanmeldungen. 90 automatisierte Tests (Unit-, Web-Slice- und Integrationstests) decken alle 26 im PSP definierten funktionalen Testszenarien ab. Die Anwendung läuft vollständig containerisiert (Docker Compose, App + PostgreSQL) und ist damit auf jeder Docker-fähigen Umgebung reproduzierbar lauffähig.

# 5. Herausforderungen und Lösungen

| Herausforderung | Lösung |
| --- | --- |
| Firmware der Novelan Helox 5 blockiert WebSocket-SET-Befehle für die Warmwassersteuerung (erst live gegen die echte Anlage entdeckt) | Steuerung auf die myUplink Cloud REST-API umgestellt; WebSocket bleibt ausschließlich für Monitoring zuständig (zwei getrennte Adapter statt einer Instanz) |
| Rollenbasierte Autorisierung war bis Sprint 5 nur teilweise umgesetzt (nur Authentifizierung geprüft) | Nachträgliche Korrekturphase mit echten @PreAuthorize-Prüfungen, passender UI je Rolle und 18 zusätzlichen Tests |
| Docker Multi-Stage-Build führte zu einem falsch positiven Testergebnis (alter Codestand lief weiter im Container) | Feste Routine etabliert: nach Codeänderungen immer mvn package + docker compose up -d --build |

# 6. Lessons Learned

## 6.1 Fachlich und methodisch

- Entity-Felder und Methodennamen vor der Verwendung verifizieren, statt zu raten, um Korrekturschleifen zu vermeiden

- Rollenbasierte Autorisierung ist ein eigener Prüfpunkt und darf nicht mit reiner Authentifizierung verwechselt werden

- Bei Multi-Stage-Docker-Builds gehört der Rebuild-Schritt zur Standard-Verifikationsroutine, nicht nur der lokale Build

- Frühzeitige Tests gegen reale Hardware decken Einschränkungen auf (z. B. blockierte WebSocket-Befehle), die rein aus der Dokumentation nicht ersichtlich waren

## 6.2 KI-Unterstützung: Nutzen und kritische Reflexion

Dieses Projekt wurde von Beginn an unter aktiver Nutzung von Claude (Anthropic) entwickelt — für Projektdokumentation, Architekturentscheidungen, Code-Reviews, Debugging und Implementierungsunterstützung. Die Zusammenarbeit hat außergewöhnlich gut funktioniert: Es ist ein Projekt entstanden, das mein Entwicklungsniveau in Bereichen wie Docker-Containerisierung, Datenbankdesign und -anbindung sowie der Gestaltung funktionsfähiger, ansprechender Oberflächen auf ein Niveau gehoben hat, das sonst eher Teamarbeit mehrerer Entwickler entspricht. Das produktreife Ergebnis ist ein vollständig containerisiertes System mit rollenbasierter Sicherheit, automatisierten Tests und einem durchdachten Dashboard. Das Ergebnis spricht für sich.

Diesen Nutzen sehe ich jedoch bewusst nicht unkritisch. Als Mid-Level-Entwickler besteht bei intensiver KI-Nutzung die reale Gefahr, den Überblick über die eigene Architektur zu verlieren und sich vom Tempo der KI treiben zu lassen, statt selbst jeden Schritt vollständig zu durchdringen. Geschwindigkeit ersetzt dann fachliches Verständnis. Das ist ein Risiko, das ich in diesem Projekt bewusst wahrgenommen habe. Durch Rückfragen, eigene Verifikation (mvn test, Postman-Tests, DBeaver-Inspektion) und das Bestehen auf Erklärungen vor Code-Übernahme habe ich aktiv gegengesteuert.

Für die Zukunft ziehe ich daraus eine klare Konsequenz: Ich werde weiterhin mit KI arbeiten, sie aber dosierter einsetzen, um selbst mehr zu lernen und eigenständig Lösungswege zu entwickeln. Steht ein Projekt jedoch unter Zeitdruck und muss zügig zu einem belastbaren Ergebnis geführt werden, bleibt der gezielte Einsatz von KI für mich das Mittel der Wahl.

# 7. Ausblick (v2.0)

- Netzeinspeise-Sperre mit abgesenktem Schwellwert (US-02-02)

- Heizwassertank-Steuerung in Übergangsmonaten (bereits als Feature-Flag vorbereitet)

- Direkte Anbindung des SolarEdge SE7K-Wechselrichters

- Fernzugang über die Fritzbox 7590 (niedrige Priorität)

- Ergänzung des fehlenden myuplink-Konfigurationsblocks in application.yaml außerhalb des Testprofils

# 8. Fazit

EnerFlow ist ein vollständig funktionsfähiges, produktionsnah aufgebautes Energie-managementsystem, das die gesteckten Ziele in weiten Teilen erreicht und dabei gleichzeitig als Lernprojekt und Bewerbungsportfolio diente. Die wenigen offenen Punkte sind bewusst auf eine spätere Ausbaustufe verschoben und beeinträchtigen die Kernfunktion nicht. Besonders wertvoll war der reflektierte Umgang mit KI-Unterstützung als festem Bestandteil des Entwicklungsprozesses — mit klarem Blick sowohl auf den Nutzen als auch auf die damit verbundenen Risiken für die eigene fachliche Entwicklung.